唐河县2023年农村公路养护工程(X012线、Y032线、C105线、C434线、C836线、C906线)

招标编号：thggzygcjy-2023-105

招 标 文 件

（施工监理）

招 标 人：唐河县交通运输局

代理机构：河南宇盛工程咨询有限公司

日    期：二〇二三年十一月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章 评标办法（综合评估法）	14

第四章 合同条款及格式	19

第五章 图纸	32

第六章 技术标准和要求	33

第七章 投标文件格式	34

一、开标一览表	36

二、投标函	37

三、法定代表人身份证明书	38

四、法定代表人授权委托书	39

五、投标人基本情况表	40

六、保证金交付证明	41

七、监理费报价及组成分析和说明	43

八、项目监理机构配备情况	44

九、监理大纲	47

十、其它需要提供的资料	48

十一、招标文件确认书	50

注：投标单位购取招标文件后，对其内容、份（页）数等方面应认真核对，如招标文件有缺少份数、漏页或其他内容方面的问题，投标单位应在投标截止之日前10日内向招标代理机构提出，若超过期限，则视为认同招标文件的所有内容，后期不得再提出。

# 第一章 招标公告

唐河县2023年农村公路养护工程(X012线、Y032线、C105线、C434线、C836线、C906线)招标公告

一、招标条件

本招标项目唐河县2023年农村公路养护工程(X012线、Y032线、C105线、C434线、C836线、C906线)已由 唐发改基础[2023]194号批准建设，建设资金来自上级补助和地方自筹。招标人为唐河县交通运输局。项目已具备招标条件，现委托河南宇盛工程咨询有限公司对本项目施工及施工监理进行公开招标。本次招标采用全流程电子辅助招投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：唐河县2023年农村公路养护工程(X012线、Y032线、C105线、C434线、C836线、C906线)

2.2 项目编号：thggzygcjy-2023-105

2.3 建设地点：唐河县境内。

2.4 建设规模：该项目包含唐河县X012线牛八门至新庄段修复工程（修复里程1.2公里，三级公路技术标准）、唐河县X012线马岗至G328段修复工程（修复里程4.13公里，三级公路技术标准）、唐河县C836线S334至刘庄段修复工程（修复里程1.2公里，四级（II）类公路技术标准）、唐河县C434线刘庄东至刘庄段修复工程（修复里程0.37公里，四级（II）类公路技术标准）、唐河县Y032线大杨庄至夏庄段修复工程（修复里程3.3公里，四级（II）类公路技术标准）、唐河县C906线X007至杨店段修复工程（修复里程1.51公里，四级（II）类公路技术标准）、唐河县C105县申冲村内道路修复工程（修复里程1.57公里，四级（II）类公路技术标准）（合计7条道路修复里程全长13.28公里的老路拆除，路基，路面，道路标线工程等）。

2.5 建设工期：本项目计划工期120日历天，缺陷责任期为1年。

2.6 标段划分：本项目划分为1个施工标段和1个施工监理标段。

| 标段划分 | 主要工程内容 | 资质要求 | 所辖行政区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1标段（施工） | 详见建设规模 | - 具备公路工程施工总承包三级及以上资质 | 唐河县境内 |
| 2标段（施工监理） | 施工监理 | - 具备公路工程专业乙级及以上监理资质 |  |

2.7 招标范围：

1标段：施工图纸及招标工程量清单范围内的所有内容；

2标段：本项目工程施工、验收、缺陷责任期等全过程工程监理。

三、投标人资格要求

3.1.1  1标段投标人：须具备独立法人资格、持有有效企业营业执照、有效的建筑安全生产许可证，具备公路工程施工总承包三级及以上资质。投标人拟派项目经理具有相关专业贰级及以上注册建造师资格证书，具有安全生产考核合格证，拟派项目经理不得在其他在建项目中担任项目经理（提供承诺书）。

3.1.2  2标段投标人：须具备独立法人资格、持有有效营业执照，具备公路工程专业乙级及以上监理资质，投标人拟派总监理工程师须具有相关专业注册监理工程师资格证书。

3.2 投标人财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，提供具有近三年内（2020-2022）任意一年经审计的财务报告（成立不足一年的企业，从成立之日算起）。

3.3 本次招标不接受联合体。

3.4 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单的投标人，拒绝参与本项目招投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；“中国裁判文书网 ”（http://wenshu.court.gov.cn/）查询投标人相关主体（企业、法定代表人、项目经理）的查询结果（因中国裁判文书网改版，可查询“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”替代），凡被列入重大违法案件（刑事案件、强制清算与破产）的，依法限制其参与投标和工程建设】（提供网站截图加盖公章，查询日期不得早于招标公告发布之日）

3.5 投标人须出具无行贿犯罪承诺（承诺对象包括：企业、法定代表人、项目负责人），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.6 本项目实行资格后审，上述审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

四、招标文件的获取

4.1 招标文件的获取方式：网上下载

潜在投标人须办理CA数字证书，在南阳市交易平台诚信库进行登记注册，验证通过后可直接运用CA证书登录唐河县公共资源交易中心网站（http://www.thggzy.cn/）诚信库会员系统进行网上下载招标文件。唐河县公共资源交易平台与南阳市公共资源交易平台诚信库系统互认共享、CA数字证书互认共享。

4.2 获取招标文件时间：2023年11月24日10时00分至2023年12月1日17时30分。

4.3 招标文件售价：本项目不收取招标文件费用。

4.4 成功下载本项目招标文件的投标单位为合格投标人。

五、投标文件的递交及相关事宜

5.1 电子投标文件递交的截止及开标时间：2023年12月26日上午09时30分。

5.2 开标地点：唐河县公共资源交易中心第三开标室（本项目采用网上不见面方式开标，投标企业无需到达开标现场）；

5.3 该项目需要使用不见面开标，告知投标人无需前往现场来参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。附件：操作手册地址(下载中心或办事指南中自行下载)、不见面开标大厅地址：唐河县公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅”模块。

5.4 该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。需要注意开标前登录不见面系统进行签到；

5.5 因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流。

5.6 不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30分钟内），将被退回投标文件；

5.7 电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

六、本次招标项目招标人不组织踏勘现场和投标预备会。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南电子招标投标公共服务平台》、《唐河县公共资源交易中心》网站上发布。

八.联系方式

招标人：唐河县交通运输局

联系人：陈先生

电话：17518977303

地址：唐河县新春北路

监督部门：唐河县交通运输局

联系人：李先生

电话：13949358299

地址：唐河县新春路中段

招标代理机构：河南宇盛工程咨询有限公司

联系人：尚先生

联系电话：13333658026

地址：南阳市卧龙区武侯街道车站南路225号水利技校办公楼5楼

唐河县公共资源交易中心

联系人：柴先生

联系电话：0377-68513299

地址：唐河县和谐广场三号楼

唐河县交通运输局

河南宇盛工程咨询有限公司

2023年11月23日

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：唐河县交通运输局 联系人：陈先生 电话：17518977303 地址：唐河县新春路与建设路交叉口 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：河南宇盛工程咨询有限公司 联系人：尚先生 联系电话：13333658026 地址：南阳市卧龙区武侯街道车站南路225号水利技校办公楼5楼 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 |  | 唐河县2023年农村公路养护工程(X012线、Y032线、C105线、C434线、C836线、C906线) |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 唐河县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 上级补助和地方自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 本项目工程施工、验收、缺陷责任期等全过程工程监理。 |
| 1.3.2 | 计划工期/监理期限 |  | 本项目计划工期120日历天，缺陷责任期为1年（注：监理期限包含计划工期和缺陷责任期，投标人在交易系统的投标函中填报监理期限时，若系统中只能填写数值，可只填写 120 天或投标实际天数，在其他补充说明中填写完整的监理期限即可） |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 |  | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开 召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 偏离 |  | 不允许□允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标文件的澄清、补充、修改。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件的截止时间10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2023年12月26日上午9时30分 |
| 2.2.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 递交投标文件的截止时间15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 投标人认为有必要提供的材料 |
| 3.2.3 | 招标控制价 |  | 控制价：壹拾贰万贰仟元整（￥：122000元） 投标报价超出招标控制价的投标将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标人提交投标文件截止之日算起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 建设工程服务类项目免缴投标保证金。 按照《南阳市公共资源交易管理委员会办公室关于进一步优化招标投标营商环境的通知》（宛公管办【2021】2 号）文的要求，在唐河县政府投资建设工程项目的咨询、规划、勘察、设计和监理等服务类项目招投标活动中，推行以投标承诺函替代投标保证金。需在投标截止时间前，通过唐河县交易平台保证金缴纳系统在“银行保函和承诺函”端口上传投标保证金承诺函原件电子扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近三年内（2020-2022）任意一年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 2020年1月1日以来 |
| 3.6.3 | 电子投标文件签字或盖章要求 |  | 所有要求投标人加盖公章或电子签章的地方都应用投标人单位的CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或电子签章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，投标人须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。 |
| 4.1.1 | 技术标是否采用暗标 |  | 否 |
| 4.1.2 | 电子投标文件递交 |  | 1、递交网址： http://www.thggzy.cn。 2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：唐河县公共资源交易中心（本项目采用网上不见面方式开标，投标企业无需到达开标现场） |
| 5.2 | 开标程序 |  | - 投标人授权委托人代表持本单位CA数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。 - 开标时间到，在线公布投标人、招标人代表、监标人等有关名单。由主持人（代理公司）根据保证金交纳情况来确定是否退回不符合要求的投标文件。 - 开标顺序：按投标文件解密时间先后的顺序进行唱标； ①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。 ②随机抽取参数（K值）并在线录入不见面系统。 ③唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留5分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复； ④招标人、监督人等相关人员在开标记录表上（可进入原开评标系统直接打印）签字确认。 ⑤招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“招标文件导入”、“控制价文件导入”。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人（招标人代表为本单位人员的须具备中级及以上职称，招标人代表聘请非本单位人员的须为河南省综合评标专家库人员且评审专业需对应本项目工程类别）。专家4人（其中经济类1人，技术类2人，监理类1人） 评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为 3 日。 |
| 7.3 | 中标通知书和中标结果通知的发出形式 |  | 招标人在中标候选人公示期满且公示期内无异议，招标人应当确定排名第一名的中标候选人为中标人，并发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人以现金或者转账的形式向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。招标代理服务费金额以中标价为基数，参照依据参照豫招协【2023】002号文规定标准计取。 |  |
| 10.3 | 签订合同要求 | 根据宛公办【2021】10 号文的通知，工程建设项目中标通知书由招标人（代理机构）在公共资源交易平台在线签章发放，招标人、中标人通过公共资源交易平台系统在线签订合同。 |  |
| 注：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，按招标公告、投标须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。其它未尽事宜,按国家有关法律、法规执行。招标文件的最终解释权归招标人；其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期（监理期限）和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目监理的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 分包

不允许。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人从“唐河县公共资源交易中心网”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向招标人提出，以便澄清。

2.2.2 招标人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应登录“唐河县公共资源交易中心网”以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前提疑。

2.2.3招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“唐河县公共资源交易中心网”向所有投标人公示，但不指明来源。

2.2.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报招标投标监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在“唐河县公共资源交易中心网”发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.2.5 招标文件的答疑在“唐河县公共资源交易中心网”公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在24小时内以不署名的形式在“唐河县公共资源交易中心网”提出。

2.2.6 投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

2.2.7 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.8 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

3. 投标文件

3.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

3.1.1投标函部分主要包括下列内容：

3.1.1.1开标一览表；

3.1.1.2投标函；

3.1.1.3法定代表人身份证明书；

3.1.1.4投标文件签署授权委托书；

3.1.1.5投标人情况（法人营业执照、资质证书复印件）；

3.1.1.6投标保证金交付证明。

3.1.2商务部分：

3.1.2.1主要包括监理报价及组成分析和说明；

3.1.2.2项目监理机构配备情况（包括项目监理人员、总监简历、业绩和监理机构配备情况）。

3.1.3技术部分主要包括下列内容：

3.1.3.1监理大纲（包括人员如何配备、质量、工期、关键部位、关键工序及投资等控制措施和方法，文明、安全措施及相关协调方法，旁站监理及投入仪器设备等内容）。

3.1.3.2 投标人应根据有关规定，结合工程实际情况，制定监理工作内容和工作目标大纲；

3.1.4 投标人对本工程监理的重点、难点分析相应的解决方案和措施；投标人能提供的特殊服务能力也应在投标文件中列出；

3.1.5 投标人在投标文件中必须对总监及各专业监理工程师组成人员进行明确；

3.1.6其它需要提供的资料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价是投标人按照招标文件的要求完成监理工作所需的全部费用。

3.2.2 投标单位的投标报价应是监理服务期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用。要求把现场办公、生活设施以及交通、通讯设备等费用列入报价之中。除合同规定外，不得另行增加额外条件和增加监理费用。

3.2.3 投标人的投标文件只能有一个报价，任何有选择的报价招标人都将不予接受。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人需按按规定格式递交投标保证金承诺函，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按按规定格式递交投标保证金承诺函的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 有下列情形之一的，投标人按照投标保证金承诺函的承诺缴纳违约金：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第二章“投标人须知”和第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件签字盖章要求：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 电子投标文件的要求

4.1.1电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，具体详见《工程业务--投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

4.2 电子投标文件的递交要求详见第二章“投标人须知前附表”。

4.2.1投标人应在本章第4.3项规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。投标文件的递交是指使用唐河县公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至唐河县公共资源交易中心网交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回电子投标文件；

4.3.3 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回电子投标文件。

- 开标

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标（本项目采用网上不见面方式开标，投标企业无须到达开标现场）。

5.1 开标时间和地点

招标人将按投标人须知前附表的时间和地点举行开标会议。投标人授权委托人代表持本单位CA数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在公告发布的网站上公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1本标段不收取履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，有上述行为者其投标文件作无效处理。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照（以企业诚信库中证件原件的扫描件为准） |
|  |  |  | 资质等级 | 符合招标文件规定（以企业诚信库中证件原件的扫描件为准） |
|  |  |  | 项目总监 | 符合招标文件规定（以企业诚信库中证件原件的扫描件为准） |
|  |  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定（以企业诚信库中证件原件的扫描件为准） |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 |  | 投标报价 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 投标范围 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 质量 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
| 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 分值组成 （总分100分） |  | （1）投标报价：40分 （2）监理大纲：40分 （3）项目管理机构：11分 （4）企业综合实力：9分 |  |  |
| 评标基准价计算方法 |  | 本项目设置招标控制价。低于或等于招标控制价的投标报价视为有效报价，高于招标控制价的按无效标处理。 1、投标人投标报价在招标控制价 95%-100%（含 95%和 100%）范围内参与评标基准价的计算，不在此范围内的投标人的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍参与下一步的计算。评标基准值计算方法：Pd=（A×0.5+B×0.5），A 为招标控制价， B 为 95%-100%（含 95%和 100%）范围内的有效投标人报价的算术平均值. 2、若所有投标人的投标总报价都不在招标控制价 95%-100%（含95%和 100%）范围内，评标基准价为招标控制价的 97%。 |  |  |
| 投标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%X（投标报价－评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 注： 所需证件审查由评标专家依据投标企业投标截止时间前在诚信库填报的资料扫描件为准，开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。并且投标文件中所附复印件必须和企业诚信库中证件原件的扫描件一致。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。 |  |  |  |  |

具体评分标准如下：

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1） | 投标报价评分标准（40分） | 以评标基准价为基准， 投标人的投标报价与评标基准价相等者得满分（40分）； 投标报价低于评标基准价的，每低于评标基准价1%在满分(40分)的基础上扣0.75分，扣完为止。 投标报价高于评标基准价的，每高于评标基准价1%在满分(40分)的基础上扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 监理大纲（40分） | - 监理目标、办法（4分） |  | 综合评审，监理目标明确、方法得当得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |
|  |  | - 进度控制措施和方法（4分） |  | 综合评审，合理者得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |
|  |  | - 质量控制措施和方法（4分） |  | 综合评审，合理者得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |
|  |  | - 保证旁站监理措施和方法（4分） |  | 设置旁站监理且设置合理，保证旁站监理措施合理者得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |
|  |  | - 造价控制措施和方法（4分） |  | 综合评审，造价控制措施和方法周密、及时、准确得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |
|  |  | - 文明、安全控制措施和方法（4分） |  | 综合评审，合理者得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |
|  |  | - 工作协调措施和方法（4分） |  | 综合评审，合理者得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |
|  |  | - 合同和信息管理和方法（4分） | 综合评审，合同和信息管理和方法有序、得当、合理得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |  |
|  |  | - 重点与难点分析（4分） | 综合评审，合理者得3-4分，一般得1-2分，否则得0分； |  |
|  |  | - 对本工程的建议（4分） | 综合评审，合理者得3-4分，一般得1-2分，否则得0分。 |  |
| 2.2.4（3） | 项目管理机构 (11分) | 1、监理机构设置：对人员配备进行综合评审，所需专业配备齐全合理，满足项目需求的得3-4分。专业配备基本齐全，基本满足项目要求的得1-2分。其他情况不得分； 2、主要监理人员进场计划：合理得2-3分，基本合理得1分，否则得0分； 3、拟投入检测、办公设备：数量、品种、型号充分满足监理工作需要得3-4分，基本满足得1-2分，否则得0分。 |  |  |
| 2.2.4（4） | 企业综合实力（9分） | 1、2020年1月1日以来（以合同协议书签订时间为准），企业已完成的类似项目监理业绩，每一项完整业绩得2分，最高得6分； 2、监理部成员中（不含总监）有公路或市政工程专业国家注册监理工程师执业资格的，每一个加1.5分，最高得3分。 注：完整业绩提供：中标通知书和合同协议书 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；监理大纲得分也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 监理大纲：见评标办法前附表；

(3) 项目管理机构：见评标办法前附表；

(4) 企业综合实力：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 监理大纲：见评标办法前附表；

(3) 项目管理机构：见评标办法前附表；

(4) 企业综合实力：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件制作机器码一致的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对企业综合实力计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。若通过初步评审或详细评审后的投标人少于3家时，评标委员会认为其具有明显竞争性的，则按优先排序推荐为中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件B：废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3投标文件制作机器码一致的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的评审标准的。

# 合同条款及格式

第一节  合同通用条款

“通用合同条款” 采用《标准监理招标文件》的“通用合同条款”

第二节  合同专用条款

A、公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准监理招标文件》（2018版）的“公路工程专用合同条款”。

B．项目专用合同条款

说	明：

1. 招标人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制项目招标文件中的 “项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“ 通用合同条款”及 “公路工程专 用合同条款”进行补充和细化，除 “ 通用合同条款”明确“专用合同条款” 可作出不同 约定以及“公路工程专 用合同条款”明确 “项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”、“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等相关内容）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中“除项目专用合同条款另有约定外”、“项目专用合同条款可能约定的”、“项目专用合同条款约定的其他情形” 等相关内容）。

(3) 其他需要补充、细化的内容 。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 委托人：唐河县交通运输局。

1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为  。

1.6 文件的提供和照管

1 .6.2 委托人负责提供 的文件包括 ： 施工承包资料、勘察设计文件，提供数量：1份，提供期限：签订合同后。

1.12 委托人要求

1.12.3委托人负责提供 的文件包括 ：         /        ，提供数量：     /      ，其他要求：          /       。

3.3 决定或答复

3.3.2 委托人应在收到监理人书面提出的事项后7天内作出书面答复。

4. 监理人义务

4.2 履约保证金

4.2.1  缺陷责任期保函金额：监理服务费用总额的3%	。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围包括：本工程施工图、招标工程量清单范围内的所有内容。

5.1.3  阶段范围包括：施工期：6个月、验收与缺陷责任期 ：6个月。

5.1.4  工作范围包括：。

5.2 监理服务形式

监理服务机构设置：1个总监办

5.3 监理服务目标

5.6.2  对第三方履约管理的服务目标：工程质量等级达到交通部JTGF/2-2017《公路工程质量检验评定标准》，其它各项达到发包人与承包人签订的工程承包合同中约定的各项内容。

5.4  委托人对监理人的授权

5.7.1 委托人对监理人的授权：根据监理合同文件和工程合同文件进行服务。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理工作：符合项目约定的开始监理工作标准。

6.2  监理周期延误

由于非监理人责任造成监理服务期限延误的，延长监理服务期限的计算方法：参照规范标准 ；增加监理服务费用的计算方法：参照规范标准。

7. 合同变更

7.1 变更情形

7.1.1  合同变更时，监理服务期限的调整方法：参照规范标准；监理服务费用的调整方法 ：

（1）监理人员服务费增加的服务工作日数×监理人员日平均单价（即人月单价÷21.75)

（2）监理办公设施费、交通设施费 （含燃料消耗等费用）、试验设施费及生活设施费 将按照、因增加监理服务而导致实际增加 的设施数量及监理单位在报价清单中填报的相应价 格进行支付。

7.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：  不适用   。

8. 合同价格与支付

8.1 合同价格

8.1.1本合同的价款确定方式：总价。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：不适用。

8.2 中期支付

8.2.5   最终结清付款涉及政府投资资金的，支付规定如下 ：业主接到监理费用支付申请书，且资金到位后14天内支付。

8.3 暂列金额

本合同的暂列金额为监理服务费的 /% 。

9. 违约

第 9.1 款细化为：

9.1 监理人违约

9.1.2 监理人发生违约情况时 ，委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：未按施工监理合同、发包人与承包人签订的施工承包合同、发包人与其他第三方签订的合同及发包人制定的各项管理办法中的约定履行职责；

因监理人违约，发包人对监理人课以违约金额的计算方法：发包人直接经济损失所对应的监理费 × 监理人应承担责任的比例。

(1) 如因监理人不履行合同或监理人违约造成发包人解除合同，则没收监理人的履约保证金作为违约金。发包人课以的违约金不影响发包人依法追索因监理人违约造成的损失或监理人对发包人的债务。

（2）监理人更换人员要同时推荐两名以上同等资质和经历的备选人员（附履历证明材料）供发包人选择，经发包人批准后方可更换。同时更换项目总监罚1万元，更换其他人员罚1万元。合同签订时进场的主要人员（总监理工程师或总监代表、试验室主任、及各部门负责人）的资格证书原件交由发包人保管，直至工程交工验收。

由于现场监理不能胜任现场工作，导致不良后果发生，发包人有权对当事监理进行驱逐处理，同时对监理单位处违约金1万元，并要求监理单位3天内补足被驱逐的监理岗位，补充的监理人员需经发包人审核通过。

(3)赔偿损失。中标人的违约行为造成招标人损失的，中标人应当负损害赔偿的责任。中标人赔偿的范围包括招标人所受的直接损失和间接损失。交纳的履约保证金抵作损害赔偿金的一部分。履约保证金的数额超过因违约造成的损失的，中标人对于该损失就不再赔偿。相反，在履行保证金的数额低于因违约而造成损失的情况下，中标人还应当赔偿不足部分。

（4）项目总监、专业监理工程师等主要人员，未经批准擅自离开工地发现一次处违约金5千元；其他监理人员未经批准擅自离开工地发现一次处违约金2千元。

（5）监理人承诺的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每天每台罚1万元。

（6）监理人试验室签订合同一个月内通过质量监督部门验收，否则每延期一天处违约金1万元；

（7）由于监理人未尽到监理职责，未及时发现施工单位存在施工质量和安全隐患等问题，在业主巡查或上级主管单位检查时发现或被媒体曝光的，视情节严重程度，对监理单位处违约金 1万元；

由于监理人未尽到监理职责，导致质量监督部门在验收时发现质量问题，对监理单位处违约金1万元。

(8) 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，招标人向市交通主管部门建议今后三年内不得参与我市公路建设的投标资格并予以公告。

(9)监理人的违约，发包人将视情形上报有关交通行政主管单位，建议对违约监理人采取降低信用评价等级等行政处罚措施。。

9.2 委托人违约

9.2.2 委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：/

10.  争议的解决

争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁机构名称： 南阳市 仲裁委员会 。

如采用诉讼，诉讼机构名称：唐河县法院。

第三节  合同附件格式

附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

(委托人名称，以下简称“委托人”)为实施                  (项目名称)，已接受	       (监理人名称，以下简称“监理人”)对该项目            标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 第    标段由                                         。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分 :

(1)本合同协议书及各种合同附件；

(2)中标通知书；

(3)投标函；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)委托人要求；

(8)监理服务费用清单；

(9)监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

(10)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价:人民币(大写)         元(￥        )。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）        元；

验收与缺陷责任期阶段____元；

4. 总监理工程师：	        ；

5.监理工作质量符合的标准和要求：          ；安全目标：          。

6．监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7．委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8．监理人计划开始监理日期：	    ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：____个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理____个月，验收与缺陷责任期阶段监理____个月。

9．本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人

签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺

陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人:           	(盖单位章)		     监理人 :	                  (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人 :	   (签字)	 法定代表人或其委托代理人:      (签字)

年      月        日	                        年      月        日

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              (项目名称)的项目法人	(项目法人名称，以下简称“委托人”)与该项目       标段的施工监理单位           (施工监理单位名称，以下简称“监理人”)，特订立如下合同。

1.委托人和监理人双方的权利和义务

( 1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行        (项目名称)       标段施工监理合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理井要求告知处理结果的权利。

2. 委托人的义务

(1)委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2)委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。

(6)委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3. 监理人的义务

( 1) 监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

( 2) 监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3) 监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.  违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第 1、2条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 监理人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为        (项目名称)       标段施工监理合同的附件，与施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

委托人：            (盖单位章)			监理人：		       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字)	法定代表人或其委托代理人：     (签字)         年      月        日			                年       月       日

委托人监督单位：(全称)(盖单位章)	          监理人监督单位：（全称) (盖单位章

# 第五章 图纸

系统附件下载

# 第六章 技术标准和要求

参考国家最新相关规范及要求

# 第七章 投标文件格式

（项目名称/标段）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年月日

投标文件目录

（由投标单位自行编制并设置页码）

一、开标一览表

二、投标函

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、投标人情况

六、投标保证金交付证明

七、监理费报价及组成分析和说明

八、项目监理机构配备情况

九、监理大纲

十、其它说明资料。

### 一、开标一览表

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称/标段 |  |
| 2 | 投标人名称 |  |
| 3 | 投标范围 |  |
| 4 | 投标总报价 | （小写） （大写） |
| 5 | 项目总监 | 姓名： （注册编号） |
| 6 | 质量 |  |
| 7 | 工期 |  |
| 8 | 备注 |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

年月日

### 二、投标函

致：                         （招标人）

1．我方己仔细研究              （项目名称）施工监理招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以投标报价为：人民币（大写）       元（RMB     元），按合同约定完成施工监理工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期（投标有效期 天）内不撤销投标文件。

3. 总监理工程师姓名____，年龄：____，职称：____，监理工程师证书：____。

4．质量要求：____，工期：____。

5．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5)在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要监理人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要监理人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.                                          （其他补充说明）。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

年月日

注：因电子投标系统设定的投标函格式无法修改，投标单位可依照系统要求，参照本投标函内容逐项填写；本投标函作为投标文件格式要求，投标单位依然要严格按照格式填写。

### 三、法定代表人身份证明书

投标人名称：______________

单位性质：________________

地址：____________________

成立时间：______年______月______日

经营期限：________________

姓名：_________性别：_____年龄：______职务：________

系________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （电子签章）

日  期：

附：法定代表人身份证扫描件

### 四、法定代表人授权委托书

本人________（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

投标人：________________（电子签章）

法定代表人：________________（电子签名或签字）

身份证号码：________________________

授权委托人：________________（电子签名或签字或打印）

身份证号码：________________________

### 五、投标人基本情况表

（后附企业营业执照、资质证明等相关复印件）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 六、保证金交付证明

投标人应在附投标保证金凭证及开户许可证（或基本存款账户信息）复印件。符合条件的可以用投标承诺函（见下表）代替。

投标承诺函

市场主体名称：

统一社会信用代码：

主管部门：

本单位自愿作出如下承诺：

本单位在此次招标投标活动中，如有投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、不按照招标文件要求提交履约保证金、或其他法律法规规定的不予退还投标保证金的行为，承诺在招标人要求的时限内补交投标保证金、承担行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担因此造成的一切法律责任。

授权委托人签字：

授权委托人联系电话：

企业公章：           法人签字或盖章：

### 七、监理费报价及组成分析和说明

说明资料主要包括投标单位应说明收费标准、计算基数和优惠条件及理由，以及投标人认为有必要提供的资料。说明格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 八、项目监理机构配备情况

1、项目监理人员一览表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

2、项目总监简历及监理业绩表

（后附总监相关证明文件的复印件）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |  |
| 监理工程师证书编号 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、拟委任的其他主要监理人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证 书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业 ，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联 系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □ 目前虽在其他项目上任职，但本项 目中标后能够从该项目撤离， 目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 九、监理大纲

### 十、其它需要提供的资料

（凡以上未要求，且投标单位需要说明的材料都可以以复印件的形式附后）

承诺书(1)

信誉承诺书

（招标人名称）：

我方在此承诺，我方信誉良好，现阶段没有处于被责令停产、停业、行贿不良记录行为，或者投标资格被取消，自      年1月1日以来没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题；我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

承诺书(2)

无行贿行为承诺

（招标人名称）：

（投标人名称）郑重承诺，本公司包括企业本身          、企业法定代表人            、授权委托人            及拟担任本项目的项目总监        在近三年内（自本项目招标公告发布之日往前顺推）无任何行贿犯罪行为。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

### 十一、招标文件确认书

（招标人名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件及有关组成文件的内容，对招标文件及有关组成文件的内容已充分理解并全部同意没有任何异议，我方承认、理解和遵照执行本次招标文件及有关组成文件的每一款要求，并放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利，且我方保证在递交投标文件后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

年月日